广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目

竞选文件

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年5月

目  录

竞选公告	5

第一章	竞投人须知	8

第二章	招选人需求	8

第三章	合同	9

第四章	评审、选定	22

第五章 竞投文件格式	23

- 竞选公告

按《广州市城投资产经营管理有限公司采购管理暂行办法》（穗城投经字[2014]70号）文件要求，本着公平、公正、公开原则，我司拟对广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目以竞选方式进行采购，现开展公开竞选工作。具体如下表：

- 竞选项目简要

- 项目名称：广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目。

- 项目性质：为保证流花展贸中心2号馆顺利开业进行。

- （三）项目内容：广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目提供如下服务内容（包括但不限于）：

1、按设计图纸完成H1F-024、25、26号商铺排油烟项目的施工工作（详见施工图及工程量清单

2、配合招选人对完成项目进行验收；

3、配合招选人办理项目结算工作；

4、完成改造项目的竣工验收，编制竣工资料（含竣工图）交招选人存档；

5、按合同要求提供质保服务。

6、其他招选人认为必要的内容。

7、竞投人须到现场勘查并登记，招选人负责指引。

8、竞投人完成现场勘查须现场提交方案并进行方案说明及工期保证措施。

（四）最高限价：14万元人民币（大写：拾肆万元整，含增值税）。

（五）总服务期：2018年6月20日完工。

- 合格竞投人资格要求

（一）竞投人必须是国内合法注册的法人；

（二）竞投人必须具备环保工程专业承包三级以上资质。

（三）本项目不接受联合体竞投。

- 竞选文件获取及竞投文件递交

- 竞选文件获取方式及时间：符合竞投资格的意向竞投人应当自招选人发布竞选公告时间起至竞投截止时间前，在网站的竞选公告的链接上自行下载竞选文件或到竞投文件递交地址领取。

- 竞投文件递交时间2018年 5 月 24 日 9 时 30 分至 10 时 0 分（北京时间）。

- 竞投截止时间： 2018年 5 月 24 日 10 时 0 分（北京时间）。

- 竞投文件递交地址：广州市越秀区流花路117号流花展贸中心4号馆2楼211室。

- 招选人名称、地址和联系方式

招选人名称：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

招选人地址：广州市越秀区流花路117号流花展贸中心4号馆2楼211室。

招选联系人：陈小姐  曾先生

联系电话： 020-83657076

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年5月

- 工程量清单另附

本项目采用总价包干，包干价已包含包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包调试、包利润和增值税专用发票税费等所有费用，不因施工期间人工、机械及材料价格的变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，另有约定的除外。乙方已对现场状况作出了解及预计，乙方的报价已根据施工现场状况及施工范围按甲方的施工要求合理预计，清单如有漏计或漏项的，视为乙方单方面作出的让利，费用不另行增加。

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

- 2018年5月

- 第一章  竞投人须知

- 总体说明

- 竞选项目说明

- 简单描述本次竞选项目的基本情况。（具体详见竞选需求书）

- 关于竞投报价

- 竞投人应根据竞选文件中用户需求书的要求，对照竞投报价表格式规定的填报内容进行报价。

- 除非竞选文件另有规定，竞投价不是唯一的或不是固定不变的竞投文件将被作为非响应性竞投而予以拒绝。竞投人所报的竞投价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，竞投人不得以任何理由予以变更。

- 中选人须提供增值税专用发票才能办理请款事宜。

- 适用范围

- 本竞选文件仅适用于本竞选文件约定的竞选内容。

- 评审方式

- 综合评审法。

- 合格的竞选人

- 具有符合竞投公告中合格竞投人资格要求。

- 关于竞投费用

- 竞投人应自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

- 合格的货物和服务

- 竞投人提供的设计、服务应符合招选人需求的约定。

- 禁止事项

- 招选人、竞投人不得相互串通竞投损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞投人参与竞争。

- 竞投人不得向招选人或招选人组成的评审人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

- 保密事项

- 由招选人向竞投人提供的竞投文件、用户需求书等所有资料，竞投人获得后，应对其保密。非经招选人书面同意，竞投人不得向第三方透露或将其用于本次竞投以外的任何用途。

- 知识产权

- 竞投人必须保证，招选人在中华人民共和国境内使用竞投服务时（含竞投人提供的设计、策划、服务及提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给招选人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），招选人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。

- 定义

- “招选人”系指广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 。

- “竞投人”系指向招选人提交竞投文件的法人或其他组织。

- “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

- “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

- 竞选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞选文件内容的理解或解释。

- 竞选文件的解释权

- 本竞选文件的解释权归招选人所有。

- 竞选文件

- 竞选文件的组成

- 竞选公告。

- 竞投人须知。

- 招选人需求。

- 合同（范本）。

- 评审、选定。

- 竞投文件格式。

- 竞选文件的澄清

- 竞投截止时间前，竞投人如对竞选文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向招选人提出澄清要求。

- 竞选文件的补充和修改

- 对竞选文件进行必要的补充或修改，该补充或修改的内容为竞选文件的组成部分。

- 竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞选文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

- 竞投文件

- 竞投文件的编写

- 竞投人应仔细阅读竞选文件的所有内容，按竞选文件的要求制作并递交竞投文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

- 竞投语言和计量单位：竞投文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。

- 竞投人须用人民币作为报价的货币单位。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 竞投人应自行承担能满足所承诺达到的服务质量所必需但竞投文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果竞投人在中选并签署合同后，工作中出现任何遗漏，均由中选单位免费提供，招选人将不再支付任何费用。

- 竞投人在详细报价中应列出招选人需求的所有项目，竞投人认为必要的但在竞投文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在竞投文件中加以详细说明。

- 竞投人在编写竞投文件时，应填写竞选文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，竞投文件只填写和提供了竞选文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞选文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供竞投所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞投人自行承担。

- 竞投文件的组成

- 竞投文件应包含但不限于以下内容：

- 按规定填写的竞投函、法定代表人证明及授权书、竞投报价表。

- 资格证明文件，即营业执照正或副本及其年检合格的证明材料和资质证书的证明材料。

- 竞投人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

- 竞投文件的修改和撤回

- 竞投截止时间之后，竞投人不得对其竞投文件做任何修改。从竞投截止时间起至竞投有效期前，竞投人不得撤回其竞投文件。

- 竞投总则

- 竞投

- 全部竞投文件应一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。所有竞投文件应用 A4 以下规格纸张打印，并装订成册。竞投文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。竞投文件应由竞投人的合法授权代表正式签署。

- 竞投人资格文件视为竞投文件不可分割的一部分。

- 本次竞投文件须密封封装；包括但不限于竞投函、授权书、企业资质文件、项目技术方案、2015年至今同类项目业绩情况一览表等相关文件、报价表等。

- 所有竞投文件应在竞投截止时间前送达竞投评审会地点，并交予招选人，任何迟于截止时间的竞投将被拒绝。

- 所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。招选人不接受电报、电话、电传、传真和邮寄等非约定形式竞投。

- 竞投截至日

- 详见竞选公告

- 竞投保证金

- 本项目不设竞投保证金。

- 第二章  招选人需求

- 概述：

广州流花展贸中心定位以中小型高端会展为引领，高端服装贸易为主体，综合配套和服务为支撑，集线上线下(互联网+、O2O)贸易、会议展览时尚发布、餐饮娱乐文化休闲、创新创业孵化、金融服务等五大功能于一体的现代商贸综合体，打造城市文旅商融合发展典范和“新会展经济”区，复兴流花展馆曾经为国字号贸易窗口和80年代羊城新八景之一“流花玉宇”(现代岭南的新中国建筑群)的品牌影响力。

- 宗旨：

- 为保证广州流花展贸中心2号馆顺利开业。

- 项目地点：

- 广州市越秀区流花路117号流花展贸中心2号馆。

- 商务要求:

- 服务报价：

- 竞投人按要求报价，最高限价人民币14万元（含增值税），高于限价的报价无效。

- 其他

- 除招选人在竞选文件中明确外，中选单位不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中选单位以转包、分包或挂靠的方式谋取选中，招选人有权解除合同及要求赔偿。

- 服务期

- 2018年6月20日完工。

- 工程项目内容（包括但不限于）:

1、按设计图纸完成H1F-024、25、26号商铺排油烟项目的施工工作（详见施工图及工程量清单）；

2、配合招选人对完成项目进行验收；

3、配合招选人办理项目结算工作；

4、完成改造项目的竣工验收，编制竣工资料（含竣工图）交招选人存档；

5、按合同要求提供质保服务。

6、其他招选人认为必要的内容。

7、竞投人须到现场勘查并登记，招选人负责指引。

8、竞投人完成现场勘查须现场提交方案并进行方案说明及工期保证措施。四、  服务保障措施

- 本项目服务团队及负责人，如更换负责人须经招选人同意。

- 本项目服务方案和时间进度表。

- 施工期间，中选人应派员跟进本项目，根据本项目的要求，制定适合的策略，提出执行建议、跟踪和控制执行效果等（不限于以上内容）。

- 第三章  合同

- （参考样本，以最终签订合同版本为准）

广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目合同书

编号：

甲方合同号：

乙方合同号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：2018年  月  日

- 一、委托方（甲方）：                                      ；

项目联系人：                  ；

通讯地址：                                                        ；

电    话：                    传    真：                     ；

- 二、受托方（乙方）：                                               ；

项目联系人：                ；

通讯地址：                                                       ；

电    话：                   ；传    真：                   ；

开户银行：                                                       ；

开户账号：                                                       ；

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目实施事宜协商一致，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一条、项目名称：广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目；

- 第二条、项目地址：广州流花路117号流花展贸中心2号馆内；

- 第三条、项目和内容

1、按设计图纸完成H1F-024、25、26号商铺排油烟项目的施工工作；

2、完成两个（暂估）单层活动百叶风口（型号、规格:800*400mm）的制作与安装及砖墙的开洞及修补；

3、完成4处砖墙的穿墙套管和开洞及修补（洞口尺寸:900X320、630X250、1100X400、1100X400）；

4、配合招选人对完成工程进行验收；

5、配合招选人办理工程结算工作；

6、编制、整理工程归档文件移交招选人；

7、按合同要求提供质保服务。

- 第四条、项目合同价

1、本项目包干合同总价：                   元（包含增值税），人民币（大写）                                             。

2、本项目采用总价包干，包干价已包含包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包调试、包利润和增值税专用发票税费等所有费用，不因施工期间人工、机械及材料价格的变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，另有约定的除外。乙方已对现场状况作出了解及预计，乙方的报价已根据施工现场状况及施工范围按甲方的施工要求合理预计，清单如有漏计或漏项的，视为乙方单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 第五条、施工工期

本合同施工工期为30个日历天（包括法定节假日在内连续计算），施工工期计算以乙方收到甲方书面通知之日起计30个日历天内完成施工及验收并交付甲方使用。

- 第六条、质保事项

该项目质保期为两年，质保期自甲方书面确认验收合格当日起算,质保期内的一切非因甲方原因产生的维修、维护、更换零配件、运输等均由乙方负责。

质保期维保的响应时间最长为  24  小时。如白天发生故障,乙方当天须派人维修。如晚上发生故障，视故障严重情况而定，最迟次日上午乙方派维修人员到场维修。

第七条、项目验收及质量标准

1、验收：根据甲、乙双方约定的中间过程验收事项，乙方应自检合格后通知甲方和有关部门组织验收，并提交相关服务项目验收资料及竣工图。验收人员检查服务项目资料的完整性与服务项目质量后做出验收意见，并及时的反馈给乙方。验收合格，甲、乙双方签署验收报告书，并将已完成工程交付甲方使用。如工程项目尚未完成或不能通过验收、乙方应按验收意见在双方约定期限返修或完善，之后按本条款要求再进行验收，直至工程项目通过甲方验收合格。

2、验收日期：工程项目通过甲、乙双方验收合格之日起，即为验收日期。

3、验收依据：工程项目验收按甲方签字确认的维修改造方案、图纸、变更通知或有关的书面文件等有关规定的要求进行。

4、本工程项目质量要求：按合同及国家和行业相关的其他质量验收标准。

- 第八条、付款方式

1、签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的30%（￥           元）作为预付款。

2、完工并经甲方验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的95%（含预付款）（￥            元）。

3、合同总价5%（￥            元）作为质保金。在质保期满并经甲方复检且办理质保期终结手续（同时，甲方需按合同约定扣除质保期期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后20个工作日内无息向乙方结清余款，合同执行完毕。

4、合同履行过程中若甲方因工程需要增加工作量时，在暂列金中列支。

- 第九条、结算方式

1、在验收后，按签订合同总价结算。

2、甲方应以转帐支票、银行电汇或现金的形式支付合同款，支票必须正确填写乙方单位名称。

3、在每次付款前，乙方应按照甲方要求开具增值税专用发票。

- 第十条、双方责任

1、乙方必须按合同规定的施工工期及双方确定的图纸内容完成本工程项目。乙方提供的材料、设备应为全新的、检验合格的优良产品，符合国家相关标准要求。

2、乙方负责施工、维修人员的安全措施，如果发生安全问题由乙方负责。乙方进行工作时应严格遵守国家和行业的相关安全规程，乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿等责任由乙方独立承担，因乙方责任而发生的乙方自身的损害由乙方负责，乙方责任造成甲方或第三方的人身及财产安全事故、设备损伤等均由乙方承担相应的恢复、赔偿等责任。

3、乙方的工程材料、设备、工具等应自行保管，符合甲方的放置要求（甲方不承担保管责任），整个施工过程中不能影响甲方及甲方商户的正常运营管理，及对途经车辆及人员的影响降至最低。乙方应提前通知甲方电、水方面能源的要求时间，并对甲方及用户使用的影响降到最低。

4、项目验收的同时，乙方应完成对场地的清理，经甲方相关部门检查合格后无条件保持完好地移交给甲方。拒不清理的，甲方有权暂停支付乙方的维修服务项目费用。

5、乙方不得转包或分包。

6、甲方应及时给予审核及办理验收结算。

- 第十二条、违约责任

1、乙方应于所订的施工工期限内完成本项目的所有施工工作并通过验收，如延期每天则按总价0.5‰作违约金并赔偿甲方因此遭受的实际损失；逾期超过10天的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同。

2、乙方忠实履行合同不存在违约的情况下甲方如不按合同规定支付工程款给乙方，则每天按总价0.5‰作违约金。

3、甲方在抽查乙方的材料、设备时，发现所检查的材料、设备与报价上的任何一项不符合时，甲方有权要求乙方全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失。乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权解除合同。

4、本项目验收达不到合同约定质量标准的，乙方应免费返工，如因此而造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十三条、争议解决

凡有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好协商解决，如协商不成，应提交合同履行地人民法院解决。

- 第十四条、其它：

1、本合同的有效期为本合同生效之日起至双方圆满履行完本合同的条款时止。

2、本合同任何内容的修改，须由甲、乙双方进行协商，协商一致后签订补充协议或书面文件，具有同等法律效力。

3、本合同一式6份，甲方执4份、乙方执2份，经双方签字、盖章后即时生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表签字：                          代表签字：

签订日期：  年    月   日

合同附件：

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                            （工程名称）合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式 10 份，合同双方当事人各执 5 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

签订日期：           年     月    日

- 第四章  评审、选定

- 开启

- 竞投截止时间后，招选人将另行通知评审会评审时间。

- 评审会上，经检查密封完好的竞投文件，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、竞投价格和竞投文件的其他主要内容。

- 竞投截止时间前，接收的通过资格及符合性审查的竞投人少于三家时，则竞选失败，已递交的竞投文件原封退回。

- 招选人指定的记录人应在开启记录表上记录开启内容，并当场公示。

- 评审

- 本次竞选按相关规定组建评审小组，评审小组由招选人的代表和邀请的专家共5名人员组成。评审将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞选文件的要求推荐评审结果。

- 本次评审采用综合评分法（具体评审标准见后附件）。

- 评审程序

- 竞投文件资格及符合性审查

- 评审小组将根据竞选文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查（具体审查标准见后附件）。

- 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。

- 不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。

- 竞投文件的澄清

- 对竞投文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求竞投人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 竞投人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞投文件的范围或者改变竞投文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 综合评审

- 由评审人员对所有有效竞投文件进行评审和打分，评审内容见附表。

- 将每一个评审人员的评分进行汇总，得出该竞投人的综合评分。

- 得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标报价相同的，按技术部分评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且投标报价和技术部分评分均相同的，名次由评审人员会抽签决定。评审人员会按上述排列向招选人推荐第一名为中选候选人，其余依次为中选备选人。

- 如果第一中选候选人不能按照竞选文件要求及竞投文件的承诺与招选人签订合同，或竞投文件的内容与竞选文件要求不符，招选人有权将第二候选人列为新中选人或重新组织竞选。

- 中选人应在招选人发出中选通知书后5日内签订合同。

- 中选人的竞投文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同文件的组成部分。

- 附件：

- 资格及符合性审查表

- 项目名称：广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目

- 时   间：   年   月  日

| 评审内容 | 竞投人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 竞投人A | 竞投人B | 竞投人C | 竞投人D |
| 竞投人必须是国内合法注册的法人，提供营业执照复印件。 |  |  |  |  |
| 环保工程专业承包三级或以上资质复印件。 |  |  |  |  |
| 有效法人证明书及授权委托书。 |  |  |  |  |
| 现场已完成勘查并在登记表上有记录 |  |  |  |  |
| 竞投报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、通过资格及符合性审查打“○”，反之打“×”。

2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不合格”。表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审“结论”为“合格”。

3、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格及符合性审查。

（请在通过符合性审查框中打“○”，反之打“×”。）

评审人（签名）：

综合评分表

| 竞投人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 相关业绩 | 20分 | 2015年1月至今同类环保项目业绩情况进行对比：优20分 ；良10分 ；一般0分 。 |
| 2 | 技术方案 | 30分 | 根据竞投人对项目施工工作计划；项目维护保修、技术支持方案；故障应急方案、故障处理流程等描述的清晰性、完整性、合理性、可实施性以及整个系统的成熟性、稳定性、可靠性、安全性、技术的先进性对比：优20-30分 ；良10-20分 ；一般0-10分 。 |
| 3 | 投标报价 | 50分 | 根据竞投单位的报价由低到高进行给分。报价最低者得50分，次低者依次扣3分。 |
|  | 综合评分 |  |  |

综合评分汇总表

| 评审 分项 | 竞投单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分 |  |  |  |

评委签名：

日期：2018年   月    日

- 第五章  竞投文件格式

- 附件1：

- 竞 投 函

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

根据你方广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目的竞选文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守竞选文件的各项规定，按竞选文件的要求提供报价。

- 我方已经详细地阅读了全部竞选文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本竞选文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞选文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，招选人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

- 我方的竞投被接受，我方同意按照竞选文件相关规定签署合同。

- 我方承诺在开工通知后30 个日历天内完成施工工作。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件2：

- 报价表（含增值税税费）

项目名称：广州流花展贸中心H1F-024、25、26号商铺排油烟项目

项目负责人：                   联系电话：

竞投报价：         元（大写：             元），安全文明措施费、暂列金和暂估价不参与竞价。

注：1. 此表为《竞投一览表》的服务总报价，如有缺项、漏项，视为竞投报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.竞投人应按“招选人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投。

3.竞投总报价包括了中选单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用。

4.本竞投价为固定不变价。

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。

6.本表格须附在正副的竞投文件中。

7.竞投人的详细报价表格式须按招选人提供的清单版本。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件3：

- 法定代表人证明及授权书

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

本授权证明：                         是注册                         的法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在                                   项目的竞选及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

附件4.

公司成立至今同类环保项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 项目时间 | 单位联系人或联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：请附上同类业绩评价证明资料（如中标通知书、合同、设计方案等），评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件5：

项目技术方案

[竞投人可根据招选人的需求撰写对本项目的设想及方案]。

附件6：资格证明文件

营业执照（副本）

公司资质证书